Powiat Wałecki

Zatwierdzam:                                                            dnia 31.01.2011 r.

Starosta Wałecki

Bogdan Wankiewicz

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej  budynku B 
w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Wałczu

Postępowanie opublikowano :

- Biuletyn Zamówień Publicznych nr 16260   - 2011 z dnia 02.02.2011 r.

- Strona internetowa Powiatu   http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl - w dniu 02.02.2011 r.

- Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wałczu  – w dniu 02.02.2011 r.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 zgodnie z postanowieniami umowy nr UDA-RPZP.07.01.02-32-005/09-00 zawartej w dniu 15.12.2009 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim

Opracowała:

Marta Suska

Wałcz – 2011 r.

I. Informacja o Zamawiającym

Powiat Wałecki

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w osobach:

p. Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego

p. Jerzego Goszczyńskiego- Wicestarostę  Wałeckiego

siedziba Starostwa

ul. Dąbrowskiego 17

78 – 600 Wałcz

tel. 067 250 84 31,   faks 67 258 90 10

e-mail:  m.suska@powiatwalecki.pl

Województwo zachodniopomorskie

Powiat wałecki

http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl

II. Informacja Ogólne

- Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Marta Suska tel./faks jw. e-mail: m.suska@powiatwalecki.pl

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (płyta CD) można odebrać u p. Marty Suskiej, w siedzibie Zamawiającego, nieodpłatnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faksem na numer jw. lub droga elektroniczna na adres: m.suska@powiatwalecki.pl Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień treści siwz na wniosek wykonawcy nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wykonawcom, którym przekazano SIWZ  oraz zamieszczona na stronie internetowej Starostwa.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w ust. 3.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

III. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj 4 845 000 euro.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759);

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 	bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 	dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

  - przepisy i wytyczne branżowe.

2.  Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45330000-9, 45331100-7, 45214220-8,

  - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane polegające na dokończeniu budowy wcześniej rozpoczętego III piętra wraz z klatką schodową budynku B ZSZ NR 4 RCKU.

Prace na obiekcie polegać będą na wykonaniu następującego zakresu robót:

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- uzupełnienie istniejących ścianek działowych oraz postawienie nowych,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie prac branży elektrycznej w tym m.i.n oświetlenie, rozdzielnie,

- wykonanie instalacji teletechnicznej,

- doprowadzenie i podłączenie instalacji centralnego ogrzewania,

- robót towarzyszących wynikających z prowadzenia powyższych prac.

3.1 Opis robót termomodernizacji obiektu:

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z: projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz STWiOR.

Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji

4. Wykonanie robót budowlanych.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (przez którą w niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekt budowlany), specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. W projektach obowiązujący jest zakres dotyczący III piętra.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia 
o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.

- Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.

- Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. Czas wykonywania robót i terminy ich realizacji ustali wykonawca z pracownikiem Starostwa zajmującym się inwestycją, dyrektorem placówki oświatowej oraz Inspektorem Nadzoru. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, 
o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

Użyte w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót  nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach o właściwościach technicznych

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:

- instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,

- zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :

      - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.:

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

      - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt. :

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom pod warunkiem zgłoszenia o tym Zamawiającemu oraz przedstawieniu do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą. Wykonywanie robót może być powierzone podwykonawcom pod warunkiem, że roboty powierzone do wykonania będą obejmowały pełny zakres danej części ( rodzaju robót ), o jakich mowa w pkt. 3.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

## 1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w dokumentacji projektowej (rozumianej, jako projekt budowlany), specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR).

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a niewynikające z dokumentacji projektowej, niemożliwe do przewidzenia w wyniku analizy dokumentacji projektowej lub wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

- Budowa obiektu będzie finansowana z następujących źródeł:

        - środki własne Powiatu,

        - środki pochodzące z dotacji uzyskanych z UE.

- Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

- Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) jest dokumentacja projektowa,  wytyczne i zalecenia określone w niniejszej Specyfikacji, STWiOR oraz wnioski wynikłe po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.

- Zamawiający nie przewiduje płatności za części wykonanych robót.

- Zapłata nastąpi po wykonaniu i obiorze końcowym robót bez usterek.

- Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek a przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.

- Zapłata za fakturę może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty - do 30 dni, licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru protokołu odbioru ostatecznego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

6. Dostępność dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych wykonawców za pośrednictwem poczty na płycie CD.

- Płyta CD ze specyfikacją SIWZ oraz dokumentacją projektową zostanie nieodpłatnie przesłana do zainteresowanego wykonawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku faksem.

- Kompletna dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego u p. Marty Suskiej w dniach roboczych, w godzinach urzędowania.

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia –  od dnia zawarcia umowy;

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – do dnia 30.06.2011 r

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy.

2. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, w zakres których wchodziły roboty remontowo wykończeniowe obiektu o wartości min. 300.000 zł netto każda.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i  dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia, ale przede wszystkim oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kierownika budowy, który posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za kierowanie budową albo zobowiązanie do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).

3. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują:

1) 1 osobą posiadającą  uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ,

2) 1 osobą posiadającą  uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej

3) 1 osobą posiadającą  uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej

4) pracownikami o specjalności ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł).

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,

- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do ich wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika);

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa :

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

  - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Do oferty należy załączyć:

      - wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”;

      - dokumenty zgodnie z  rozdziałem VI, VII w celu potwierdzenia wymaganych warunków udziału;

      - oświadczenie o zobowiązaniu się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (jeżeli będzie taka potrzeba);

      - kopia dowodu wniesienia wadium

      - kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia; z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do :

  - rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót,

  - porównania cen zasadniczych elementów oferty, które mają wpływ na jakość i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia,

  - stwierdzenia, czy przedmiot zamówienia będzie wykonany z użyciem materiałów i urządzeń potwierdzających wymagania Zamawiającego co do sposobu wykonania.

      - wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom ( z zastrzeżeniem – rozdz. IV pkt. 4 ppkt. 11 );

      - oświadczenie i informacja wykonawcy o sposobie utylizacji lub przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki innemu podmiotowi wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów;

5.  Inne dokumenty:

  - Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty załączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę;

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii;

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

- kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo;

7. Uzupełnianie dokumentów.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania

ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium ustala się w kwocie 10 000,00 złotych

słownie: dziesięć tysięcy złotych.

1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Bank: Bank Polski PKO S.A. 
Nr rachunku 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847   z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:

Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej  budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

    - Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

    - Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

    - Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

    - Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

  - nazwa i adres Zamawiającego;

  - określenie przedmiotu zamówienia;

  - nazwę i adres Wykonawcy.

    - Wadium musi być wniesione najpóźniej  do  wyznaczonego terminu składania ofert .

    - Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.

    - Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

    - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12

    - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia.

    - Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

    - W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

    - Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :

- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw,

- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca może  samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

- Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu jego rozstrzygnięcia.

X. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na : Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu nie otwierać przed 17.02.2011 r. godz. 10:15 Adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

  - Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 17.02.2011.r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wałczu .

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.02.2011. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, sala narad.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące proponowanej ceny.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4 i 5.

  - Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwróci bez jej otwierania niezwłocznie.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta”  na podstawie zestawienia robót budowlanych  (załącznik Nr 1a do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

            - Podstawą wyceny oferty jest  projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a nie zasadniczym dla dokonania wyceny oferty. Wykonawca powinien samodzielnie, na podstawie projektu budowlanego, STWiOR oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w obiekcie sporządzić przedmiar robot, który będzie podstawą wyceny oferty.

            - Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę i wycenionego przedmiaru robót w postaci kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

            - Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje.

            - Cena ofertowa powinna obejmować także:

        - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

        - poniesienie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej, wody oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,

        - wykonanie dokumentacji powykonawczej, jeżeli będzie taka potrzeba,

        - wykonanie dokumentacji określonej w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 8 SIWZ,

        - przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

        - naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.

            - Wskazanym jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.

- Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Przyjmuje się, że :

  - prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób i metodę jej obliczenia,

  - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe,

9. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

      - o dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

      - poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty,

      - Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

10. Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert :

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy P.z.p.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców (faksem) podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie  miało miejsce;

  - informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej Zamawiającego.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faxu lub e-mailem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 3), jeżeli :

  - złożono tylko jedną ofertę,

  - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy

    - Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi uwierzytelnione kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osób wymienionych w wykazie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, które będą potwierdzały spełnianie warunków określonych dla tych osób przez Zamawiającego.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedstawią oryginał umowy konsorcjum zawarty w celu wspólnego wykonania zamówienia.

    - Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi projekty umów z podwykonawcami do akceptacji przez Zamawiającego.

    - wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z zasobów przez cały okres wykonywania zamówienia w sposób nieograniczony.

    - W przypadku nie przedstawienia ww. umów będzie się przyjmować, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ze wszystkimi  tego konsekwencjami.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej zamówienia.

- Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed terminem zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

- o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;

- wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;

- termin ważności.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

## W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

- Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.

- Jeżeli wybrany wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się do zawarcia umowy i nie wyjaśni powodów braku możliwości przystąpienia do zawarcia umowy, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i wykona czynności przewidziane w rozdziale XIII pkt. 2 ppkt. 5 niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Przewidziane zmiany umowy i warunki wprowadzenia tych zmian zawarto we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Informacja wykonawcy

        - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

        - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

        - Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 2.

2. Odwołanie

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

    - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

    - odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  - W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

  - Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

  - W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

  - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

  - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie.

  - Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

  - Koszty postępowania odwoławczego:

  - w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie;

  - w okolicznościach, o których mowa w pkt 17:

    - ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

    - znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

  - w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi:

- odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO,

- wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO.

  - Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

XVIII. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 P.z.p.,

nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 P.z.p,

nr 4 – wykaz wykonanych robót,

nr 5 – personel wykonawcy,

nr 6 – wzór umowy,

nr 7 –  dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiary robót, STWiOR )

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej  budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego :

Powiat Wałecki

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w osobach:

p. Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego

p. Jerzego Goszczyńskiego- Wicestarostę  Wałeckiego

siedziba Starostwa

ul. Dąbrowskiego 17

78 – 600 Wałcz

3. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Cena wykonania zamówienia brutto : ……………………. zł

(słownie: …………….………………………………………………………………..............…………………)

Kwota netto = …………………………. Zł

Wartość podatku = ……………………….. zł

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : …….........………........

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam :

  - rękojmi za wady wykonanych robót na okres 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 6. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia:

Składając ofertę na :

Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej  budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego niezbędne do wykonania zamówienia,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla zapewnienia bieżącej realizacji zamówienia.

..........................., dnia ..................2011 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy  powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia :

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na :

Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej  budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

i oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas/mnie nie dotyczą.

..........................., dnia ..................2011 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik Nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia :

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w postępowaniu pn. Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej  budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres : robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..........................., dnia ..................2011 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik Nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia :

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.: Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej  budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

| LP | Imię i nazwisko | Funkcja przy wykonywaniu zamówienia | Posiadane uprawnienia budowlane/ nr, data wydania | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza należy dołączyć informację dotyczącą kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kierownika budowy oraz kierowników robót ( krótkie CV zawodowe )

..........................., dnia ..................2011 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

## Załącznik Nr 6

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

nr IF………/2011

SPIS TREŚCI:

KOMPARYCJA

PREAMBUŁA

ROZDZIAŁ 1

DANE WSTĘPNE

§ 1	DEFINICJE

§ 2	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 3	UBEZPIECZENIE

§ 4	PODWYKONAWCY

§ 5 	UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

ROZDZIAŁ 2

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6	PRZEDMIOT UMOWY

§ 7	TERMINY WYKONANIA UMOWY

§ 8	ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

§ 9	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ROZDZIAŁ 3.

REALIZACJA INWESTYCJI

§ 10	INSPEKTOR NADZORU

§ 11	KIEROWNIK ROBÓT

§ 12	PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

§ 13	MATERIAŁY

§ 14	OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE

§ 15	ODDANIE INWESTYCJI

ROZDZIAŁ 4

ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 16	ODBIÓR ROBÓT

ROZDZIAŁ 5

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI

§ 17	WYNAGRODZENIE

§ 18	PŁATNOŚĆ

ROZDZIAŁ 6

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY

§ 19	ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW

§ 20	ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOTRZYMANIE TERMINÓW

§ 21	RĘKOJMIA I GWARANCJA

ROZDZIAŁ 7

KARY UMOWNE

§ 22	KARY UMOWNE

ROZDZIAŁ 8

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 23	ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ZASADY OGÓLNE

§ 24	ODSTĄPIENIE OD UMOWY. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25	ZMIANA UMOWY

§ 26	ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY STRONAMI

§ 27	SPRAWY NIEUREGULOWANE

§ 28	ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY

§ 29 	SKŁADNIKI UMOWY

Umowa niniejsza zawarta została w dniu .............. 2011 r. w Wałczu pomiędzy:

Powiatem Wałeckim, adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, NIP: 7651676 498, REGON: 570799533, zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego

Jerzego Goszczyńskiego – Wicestarostę Wałeckiego

a

................................................................................................. (nazwa albo imię i nazwisko  osoby fizycznej), adres: ............................................................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................... pod nr KRS: .................................. (dla osób prawnych)/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ................................................ pod nr .............................. (dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej),                   NIP: ..................................... PESEL: .............................. (tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej), zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

................................ - ............................. (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)

Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego zawiera z Zamawiającym Umowę o następującej treści:

PREAMBUŁA

Celem (przedmiotem) Umowy jest:

„Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół Nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu” w oparciu 
o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w ramach, której przewiduje się:

wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących dokończenie budowy III piętra 
i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół Nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu przez Wykonawcę zgonie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej oraz oddanie Zamawiającemu ww. obiektu do użytkowania,

zwanej dalej Inwestycją.

Umowa reguluje wzajemne stosunki, prawa i obowiązki Stron od fazy rozpoczęcia do zakończenia realizacji Inwestycji. Strony będą współdziałać w celu jak najszybszej realizacji Inwestycji stosując zasady lojalności handlowej, wymiany informacji niezbędnej dla ochrony wzajemnych interesów i tajemnicy zawodowej.

ROZDZIAŁ 1. DANE WSTĘPNE

§ 1.

DEFINICJE

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z n/w interpretacjami:

- Zamawiający 	Powiat Wałecki, składający zamówienie na roboty budowlane, będący stroną Umowy zawartej z Wykonawcą na warunkach 
w niej określonych;

- Wykonawca 	- oznacza osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Zamawiający zawarł Umowę na wykonanie robót budowlanych, na warunkach w niej określonych, w rezultacie wyboru oferty;

- Podwykonawca 	- oznacza osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Wykonawca zawrze umowę 
o wykonanie części robót objętych Umową, w oparciu 
o procedury określone przez Zamawiającego w Umowie i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą;

- Roboty budowlane	- oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót montażowych, rozbiórek, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie 
z Umową i oddać Zamawiającemu;

- Umowa 	- oznacza niniejszy dokument zawierający zobowiązania Stron 
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami do wykonania określonego w niej zakresu rzeczowego prac związanego z realizacją Inwestycji w ustalonym terminie;

- Projekt Budowlany 	- jest to projekt wymagany rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

- Projekt Wykonawczy 	- jest to projekt techniczny opracowany w oparciu                            o zatwierdzony Projekt budowlany;

- Inspektor Nadzoru	- oznacza osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną wyznaczoną pisemnie przez Zamawiającego, umocowaną do występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

- Odpowiedzialność

prawna za wady

przedmiotu Umowy 	- określone w przepisach prawa lub ustalone w Umowie zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości;

- Prawo Budowlane 	- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 
z 2010 r., Nr 243, poz.1623 ze zm.)  wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

- Ustawa Prawo

zamówień

publicznych 	- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (j.t. Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wraz 
z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

- Usługi 	- oznaczają wszelkie prace świadczone przy wykonywaniu przedmiotu Umowy;

- Strona lub Strony 	- oznaczają Zamawiającego i Wykonawcę;

- Personel 	- oznacza osoby wskazane przez Wykonawcę i wymienione                  w Umowie jako personel kluczowy wyznaczony do wykonania przedmiotu Umowy.

- Inwestycja 	- oznacza „Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu” w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę,

- Polskie normy 	– normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia 
i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej;

- Teren budowy 	– przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

- Zakończenie

Inwestycji 	- data pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego całości Inwestycji, o ile Inwestycja w dniu zgłoszenia nadawała się do odbioru i została odebrana przez Zamawiającego.

§ 2.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - W celu zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie wykonania umowy wynosi 5 % ceny ofertowej, tj. ...................... zł (słownie: .................................................. zł).

  - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 wniesione zostanie                                                    w formie .......................................... w dniu podpisania Umowy. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w 70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część 30 % będzie zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie, jeśli zabezpieczenie wniesione zostało w innej formie niż w pieniądzu.

  - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 
z Umową wykonania robót budowlanych i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty budowlane.

§ 3.

UBEZPIECZENIE

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) na czas realizacji robót budowlanych objętych Umową.

    - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, 
w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

§ 4.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Inwestycję siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców wymienionych w przyjętej ofercie.

- Wykonawca, może podpisać umowę o podwykonawstwo z Podwykonawcami niewymienionymi w ofercie przetargowej wyłącznie za pisemną (pod rygorem nieważności) zgodą Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę z Podwykonawcą, zobowiązany jest w terminie 14 dni poprzedzających planowany termin zawarcia takiej umowy dostarczyć Zamawiającemu do zaakceptowania 2 egzemplarze parafowanego projektu umowy z Podwykonawcą, zawierające istotne elementy przyszłej umowy, 
w tym w szczególności: zakres robót budowlanych, terminy wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót budowlanych, określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady przez klauzule dotyczące gwarancji jakości lub rękojmi, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady, za które zgodnie z Umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie i sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów żądać od Wykonawcy zamiany Podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu jak za własne.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie przez Podwykonawców dalszych podwykonawców.

§ 5.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

- Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku robót budowlanych odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.), ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. 
z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego.

- Jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania instrukcji, certyfikatów 
i świadectw dopuszczenia do użytkowania na materiały i urządzenia użyte lub wykonane w zrealizowanym przedmiocie Umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wyżej wymienione dokumenty w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót budowlanych – nie później jednak niż do dnia ich odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 
w terminie określonym w § 5 ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru tej rzeczy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

ROZDZIAŁ 2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu dokończoną budowę III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Zakres prac polegać będzie w szczególności na:

- wykonaniu wszystkich robót budowlanych wynikających z specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zaleceniami Inspektora Nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, Polskimi Normami, normami państwowymi 
i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztuką inżynierską,

- opracowaniu instrukcji eksploatacji obiektu i urządzeń,

- wyposażeniu obiektu w zakresie zgodnym z przepisami prawa bhp i p.poż.,

- sporządzeniu pełnej inwentaryzacji powykonawczej,

- sporządzeniu pełnej dokumentacji powykonawczej w min. 3 egzemplarzach 
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przekazaniu do użytkowania Zamawiającemu wykonanego obiektu (pozwolenie na użytkowanie obiektu zostanie uzyskane przez Zamawiającego).

§ 7.

TERMINY WYKONANIA UMOWY

- Termin rozpoczęcia Inwestycji ustala się na dzień podpisania Umowy przez strony. Terminy zakończenia Inwestycji ustala się na dzień 30 czerwca 2011 r.

- Termin zakończenia Inwestycji, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie tylko 
w przypadkach określonych w Umowie.

§ 8.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- W terminie zgodnym z § 7 ust. 1 Wykonawca ma prawo   
uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowy Inwestycji, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót budowlanych, wymagana technologia, czas realizacji 
i terminy wykonania elementów robót budowlanych podlegających odbiorom częściowym i końcowemu.

- Całość zadania wymieniona w § 6 zostanie wykonana przez Wykonawcę zgodnie 
z terminem określonym w § 7 ust. 1 oraz harmonogramem rzeczowym Inwestycji. 
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wymienionego w § 7 ust. 1, Zamawiającemu przysługują kary umowne zgodnie z zasadami wymienionymi 
w Rozdziale 7 Umowy.

§ 9.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Zamawiający w dniu podpisania Umowy przekaże Wykonawcy oryginał lub kopię pełnej dokumentacji projektowej Inwestycji wraz z wszelkimi uzgodnieniami 
w 1 egzemplarzu w wersji papierowej łącznie z pozwoleniem na budowę.

- Przekazanie dokumentacji nastąpi za pisemnym potwierdzeniem w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z całością dokumentacji projektowej Inwestycji, obecnym stanem budynku i dotychczas wykonanych robót, dokonał wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowana Inwestycja i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

ROZDZIAŁ 3. REALIZACJA  INWESTYCJI

§ 10.

INSPEKTOR NADZORU

- Zamawiający oświadcza, że powoła Inspektora Nadzoru w terminie do dnia protokolarnego objęcia terenu budowy przez Wykonawcę.

- Inspektor Nadzoru będzie reprezentować interesy Zamawiającego na budowie                  w zakresie spraw technicznych w ramach dokumentacji projektowej i działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz w oparciu o podpisaną 
z Zamawiającym umowę o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją Inwestycji. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do wyrażania zgodny, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego, do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu Umowy będzie osoba wskazana przez Zamawiającego. Wskazanie 
i zmiana koordynatora zostanie zgłoszona Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego.

§ 11.

KIEROWNIK ROBÓT

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: ……………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………..…..

§ 12.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Na plac budowy składa się podlegający przekazaniu obiekt położony 
w Wałczu, który zostanie przekazany Wykonawcy z przeznaczeniem na realizację Inwestycji.

§ 13.

MATERIAŁY

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące 
i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej, 
z zastrzeżeniem ust. 3 - 5.

- Zamiana materiałów i urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający w kwestii zamiany materiałów i urządzeń jest zobowiązany zająć pisemne  stanowisko w ciągu czterech dni roboczych od dnia otrzymania propozycji Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 ze zm.).

- Wykonawca obowiązany jest przekazać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- Materiały z ewentualnej rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

§ 14.

OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE

- Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich innych prac niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę Inwestycji z uwzględnieniem wymagań określonych w Umowie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące dodatkowe obowiązki szczegółowe:

- złożenie w terminie 3 dni od zawarcia Umowy Zamawiającemu oświadczeń 
i dokumentów w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego;

- zapewnienie montażu urządzeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę 
w tym zakresie;

- informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie użytkowania 
i eksploatacji obiektu, systemów, instalacji, urządzeń, wyposażenia itd.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe;

- zabezpieczenie pod względem BHP miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

- zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkich materiałów, maszyn                  i urządzeń dostarczonych na teren budowy;

- przestrzeganie wymagań dotyczących robót budowlanych, kontroli jakości materiałów 
i robót oraz badań w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót budowlanych usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania;

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Inwestycji w zakresie i ilości określonej postanowieniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia ewentualnych robót budowlanych ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót budowlanych zanikających w terminach i w zakresie określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót budowlanych lub termin zakończenia robót budowlanych;

- umożliwienie wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji pracownikom organów: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym uprawnionym przez Zamawiającego jego przedstawicielom;

- uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

4.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie ryzyka.

§ 15.

ODDANIE INWESTYCJI

  - Po zakończeniu Inwestycji, będzie ona oddana Zamawiającemu. Termin oddania Inwestycji określono w § 7 ust. 1.

  - Po zakończeniu fazy oddawania Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenia przeszkolenia wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji obiektu, systemów, instalacji, urządzeń i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 4. ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 16.

ODBIÓR ROBÓT

- Ustala się przeprowadzanie następujących rodzajów odbiorów:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – przy obowiązkowym udziale Inspektora Nadzoru Zamawiającego – zgłoszone na trzy dni przed zakryciem.

- odbiory częściowe – potwierdzające wykonanie danego przedmiotu odbioru;

- odbiór końcowy Inwestycji – po odbiorach wszystkich etapów;

- odbiór gwarancyjny – przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji udzielonej po odbiorze końcowym Inwestycji, polegający na ocenie wykonanych robót budowlanych związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym Inwestycji i zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji.

- Z czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego Inwestycji, odbioru gwarancyjnego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące stwierdzonych wad oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Odbioru końcowego Inwestycji dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Inwestycji 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorach robót budowlanych uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, przy czym Przewodniczącym Komisji Odbiorczej zostanie osoba wskazana przez Zamawiającego.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie 
i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Podstawą odbioru będzie dokumentacja powykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wyniki pomiarów i badań oraz ocena jakościowa i wizualna.

- Wykonawca przedłoży do odbioru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

- Dzienniki budowy

- Trzy egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej budowy wymaganej zgodnie z ustawą Prawo budowlane zawierające w szczególności:

- aktualną dokumentację powykonawczą, budowlaną i techniczno – technologicznej związaną z budową, pracami modernizacyjnymi i wprowadzonymi zmianami,

- protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, protokoły wymaganych odbiorów,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności użytych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- dokumentację techniczno – technologiczną, DTR dla wbudowanych urządzeń (o ile takie wystąpią),

- oświadczenie kierownika budowy – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące roszczenia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy (w tym jego części) zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może w odpowiednim stosunku obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                               z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Usuwanie wad, o których mowa w ust. 9 odbywać się będzie wyłącznie na koszt                i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

ROZDZIAŁ 5. ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI

§ 17.

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: ………………………. zł (słownie: ………………………………. zł) powiększoną                  o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w kwocie ……………….. zł (słownie: ……………….). Razem wynagrodzenie brutto (ogółem z podatkiem od towarów i usług VAT) wynosi: …………………………. zł (słownie: ………………………….). Wynagrodzenie to stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót nie może być wyższe niż wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót i cen jednostkowych podanych 
w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z ust. 4.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych, polecić Wykonawcy dokonywanie takich zmian jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde 
z poniższych zaleceń:

    - zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót budowlanych objętych kosztorysem ofertowym,

    - pominąć wykonanie wskazanych robót budowlanych,

    - wykonać roboty budowlane nieprzewidziane.

- Jeżeli roboty budowlane wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 3 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót budowlanych 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w wykazie stawek i narzutów i w wykazie cen materiałów i sprzętu, 
a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone 
w tych dokumentach – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 
i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót budowlanych, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami określonymi w ust. 4, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartej na własnych wyliczeniach.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych (z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy), wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót budowlanych, od wykonania, których odstąpiono lub, o które pomniejszono zakres robót budowlanych. Wartość tych robót budowlanych zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych 
w kosztorysie ofertowym.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Inwestycji wynikające wprost z Umowy.

§18.

PŁATNOŚĆ

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę, na podstawie protokółu odbioru końcowego Inwestycji.

  - Wykonawca nie ma prawa do cesji, wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz Podwykonawców oraz osób trzecich bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 6. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY

§ 19.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW

Wykonawca ma obowiązek ukształtować stosunki prawne z Podwykonawcami inwestycji 
i dostawcami urządzeń lub materiałów w sposób zapewniający pełną odpowiedzialność za wady techniczne w wykonawstwie inwestycji oraz terminowość dostaw.

§ 20.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOTRZYMANIE TERMINÓW

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie robót budowlanych, dostawy i montaż urządzeń oraz za czas zakończenia Inwestycji.

§ 21.

RĘKOJMIA i GWARANCJA

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie oznaczony.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego Inwestycji oraz wady powstałe po odbiorze, jednakże z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

- Termin rękojmi na przedmiot Umowy strony określają na 4 lata.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zgodnie z poniższymi postanowieniami.

- Termin gwarancji na przedmiot Umowy strony określają na 5 lat.

- Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Inwestycji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych terminów.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokółem podpisanym przez obie Strony. 
O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokółem podpisanym przez obie Strony.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym nakładów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ 7. KARY UMOWNE

§ 22.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy (Inwestycji) w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 17 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Inwestycji lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % całego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 17 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 
o którym mowa w § 17 ust. 1.

  - W przypadku opóźnienia Zamawiającego ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, Wykonawca może żądać odsetek w wysokości ustawowej.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ROZDZIAŁ 8. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 23.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZASADY OGÓLNE

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od części niewykonanej jeszcze Umowy 
w przypadkach określonych w przepisach prawa, a także, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania,

- z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy przerwał on realizację robót budowlanych i przerwa ta trwa łącznie dłużej niż trzy tygodnie,

- Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 2.

- Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się 
z przekazaniem placu budowy przez okres dłuższy aniżeli 40 dni.

§ 24.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) 	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to przyczyn nastąpiło odstąpienie od Umowy,

b)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych przerwanych oraz robót budowlanych zabezpieczających,

c) 	W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 lit b) Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót budowlanych wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacyjny odebranych robót budowlanych w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego,

d) 	Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającemu dokonania odbioru robót budowlanych przerwanych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót budowlanych przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu inwentaryzacji robót budowlanych.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy

  - Zmiany spowodowane warunkami atmosferyczne, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

  - Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

- wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

  - Zmiany będące następstwem działania organów administracji, 
w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

  - Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1-1.4. termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.

2.1. Zmiany technologiczne, w szczególności:

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonanie projektu,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,                           w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Zmiany, o których mowa w lit. b-c, nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany wskazywane w lit. d będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym  z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazywanych w lit. a-d zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

2.2 Zmiany osobowe

Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami,    o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także 
w siwz, również będzie wymagała pisemnego (pod rygorem nieważności) zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Pozostałe zmiany

- zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót budowlanych po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót budowlanych po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – 
w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 
z Umowy planowanymi świadczeniami,

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 26.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY STRONAMI

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane w drodze porozumienia Stron.

- W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, strony poddają ewentualny spór do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 27.

SPRAWY NIEUREGULOWANE

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. Umowa obejmuje całość uprawnień 
i zobowiązań stron. Żadna ze stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie i jej załącznikach.

§ 28.

ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY

Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 29.

SKŁADNIKI UMOWY

Wykonawca w zakresie praw i obowiązków związany jest treścią Umowy, treścią siwz 
i złożoną ofertą przetargową.

Zamawiający					                                         Wykonawca

# Text boxes

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego